## Slide 1: 스마트폰 게임 프로그래밍 1차 발표-기획
2013180017 석진호

## Slide 2: App
국립국악원의 국악공연정보를 조회할 수 있는 어플 개발
검색 방법
  공연 시작일 – 종료일
  공연 제목
  공연 장소

## Slide 3: 사용 할 API – 국악공연정보 조회서비스

## Slide 4: 진행도 예시
공연 시작일 – 종료일
공연 제목
공연 장소
테이블 뷰
공연의 상세 정보
검색
상세 정보
선택
mapkit

## Slide 5: Term Project 주차별 계획
주차 | 계획 | 세부 계획 | 시행
1주 (4.23~4.29) | NSXML 프레임워크, OpenAPI 조사 응용 앱 개발 예시 조사 | Xml 모듈 조사 완료 국가공공데이터 포털 활용사례조사 | O
2주 (4.30~5.6) | APP 개발 기획 | App 개발 기획 작성 | O
3주 (5.7~5.13) | 기획발표5/8, OpenAPI 연동 구현 | 국가공공데이터포털 OpenAPI 활용 youtube 기획 발표 | 
4주 (5.14~5.20) | 다양한 검색, 통계 기능 구현 | 공연 검색 ( 시작일 – 종료일 , 제목 , 장소) 을 통한 공연에 대한 상세한 정보 추출 | 
5주 (5.21~5.27) | MapKit 지도, Speech, Animation | Core Graphics, Speech, Animation 기능 구현 | 
6주 (5.28.~6.3) | 중간 시연 발표5/28 Core Graphics, 사진, 그래프 등 추가 기능 | MapKit 지도, Core Graphics, 사진, 그래프 등 추가 기능 구현. youtube 중간 시연 발표 | 
7주 (6.4~6.10) | 사진, 그래프 등 추가 기능 | 사진, 그래프 등 추가 기능 | 
8주 (6.11~6.18) | 최종구현 발표 6/7 AppStore 등록 추진 | Youtube 활용 최종 시연 발표 AppStore 등록 추진 | 

## Slide 6: 감사합니다